Z á p i s

z  zasedání ZO Spešov konaného 9. září 2010

Přítomni:

I.Holomková, Z. Halas, J. Havránek, H. Chlupová, J. Pavlů, M. Pernica, J. Rosendorf,

V. Šenk, S. Zouhar

L. Chlupová

Zahájení:

Zasedání zahájila a řídila starostka obce Mgr. Ivana Holomková a současně seznámila přítomné s programem zasedání, který je součástí zápisu a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem.

Volba ověřovatelů zápisu a mandátové komise, schválení programu

Ověřovatelé zápisu a mandátové komise – návrh:

Ověřovatelé zápisu:		St. Zouhar, V. Šenk

Mandátová komise:		J. Pavlů, M. Pernica, J. Rosendorf

Viz Usnesení č. 1	Pro:		9 hlasů

Proti:		0

Zdržel se:	0

Mandátová komise konstatuje, že je přítomno 9 členů ZO, zasedání je usnášenischopné.

Hlasování bude uváděno v zápise jmenovitě.

Starostka Mgr. I. Holomková podala návrh na doplnění programu zasedání:

Územní plán obce Spešov – viz Usnesení č. 2

Pro:		8 hlasů	Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	1 Pavlů

J. Rosendorf  podal návrh na doplnění programu zasedání:

Odvolání  starostky a místostarosty – viz Usnesení č. 3

Pro:		6 hlasů Havránek, Chlupová, Pavlů, Pernica, Rosendorf, Šenk

Proti:		0

Zdržel se:	3 Holomková, Halas, Zouhar

Program zasedání:

Zahájení

Volba OZ, MK, schválení programu

Aktuální situace rekonstrukce Obecního domu

Územní plán obce Spešov

Odvolání starostky a místostarosty

Různé, diskuse, závěr

Viz Usnesení č. 4

Pro:	9 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Starostka obce vznesla požadavek na ZO, aby dnešní zasedání bylo vedeno v klidném a mezilidském prostředí. Dále seznámila ZO s akcemi, které se ve volebním období 2006 a 2010 provedly, dokončily a na které byla získána dotace- viz seznam akcí, které tvoří přílohu zápisu.

Aktuální situace rekonstrukce Obecního domu

Dne 3. 9. 2010 byl p. Miadikovi předán dopis, kterým byl požádán o vyklizení svých věcí, protože práce v salonku budou zahájeny  6. září 2010.

Do salonku bude zbudován stavební montážní otvor, kterým bude pracovníkům firmy VRBA, s.r.o. umožněn vstup při stavebních pracech.

Salonek – majetkové vztahy

JUDr. Němcová informovala ZO v r. 2008, že majetkoprávní vztahy  nemovitosti na p.č. 425/1 v k.ú. Spešov (sál vč. salonku) jsou v pořádku.

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s písemným stanoviskem JUDr. Němcové – „Právní stanovisko ve věci vydržení „salonek“ a s „Právním rozborem reálného dělení nemovitosti“, kde je podrobně celá záležitost dělení popsána a dále je uvedeno, že salonek není samostatnou věcí z hlediska práva, je to součást budovy, tj. té budovy, ve které se nachází.

J. Rosendorf uvedl, že p. Miadik dostal „salonek“ předán při koupi pohostinství. V Kupní smlouvě mezi kupujícím I. Miadikem a prodávajícím Jednotou Boskovice je však prodávána budova č.p. 34 – objekt bydlení na pozemku parc. Č. 425/2, včetně součástí, příslušenství a venkovních úprav těchto nemovitostí, kterými jsou dle znaleckého posudku, vyhotoveného soudním znalcem Ing. Jinřichem Kolářem dne 12. 3. 2001 pod č. 1438-18/01 – venkovní úpravy, tj. kanalizace venkovní žumpa, vstupní schody.

Znalecký posudek jsme na zasedání ZO neměli k dispozici.

Starostka a místostarosta namítá, že kdyby „salonek“ byl součástí prodeje, musel by být uveden v „Kupní smlouvě“ a na základě toho zanesen na Katastrálním úřadě na LV I. Miadika.

Starostka a místostarosta uvádějí, že všechny potřebné dokumenty pro vlastnictví salonku obec může doložit včetně vyjádření Policie ČR a Katastrálního a stavebního úřadu Blansko.

Zastupitelstvu se nelíbí, že problém se „salonek“ trvá již 2 roky a stále není vyřešen. I. Miadik si na „salonek“ stále dělá nárok a stále tvrdí, žel byl součástí Kupní smlouvy mezi ním a Jednotou Boskovice z 2. 5. 2001 – viz Usnesení č. 5

Pro:		8 hlasů  Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk

Proti:		0

Zdržel se:	Zouhar

Zastupitelstvo obce stále trvá na tom, aby starostka a místostarosta obce převzali odpovědnost za majetkové vztahy mezi obcí a panem Miadikem ohledně salonku.

Na dotaz, proč se v salonku nepracovalo od začátku rekonstrukce a  nebo proč o dodatečné povolení nebylo požádáno již v prosinci 2009 starostka zopakovala informace, že salonek nebyl součástí dotačního titulu, proto práce v této místnosti probíhají až nyní.

V solonku byly dle PD potřeba jen minimální úpravy. K žádosti o stavební povolení na rekonstrukci multifunkčního ob. domu p. Miadik neměl připomínky.

Skutečný stav stropů byl zjištěn až při vypracování podrobné prováděcí technické dokumentace Ing. Bránským, ve které také přesně popisuje výškovou nesrovnalost a je konstatován havarijní stav stropu.

ZO není spokojeno s rekonstrukcí ob. domu. samotný sál má malou kapacitu. Sezení v salonku nebo na „galerce“ bude odděleno.

Není k dispozici místnost pro účinkující a pro vystavení tomboly.  Manipulace s věcmi (často i těžkými) do poschodí bude dělat  účinkujícím velké problémy.

Odpověď starostky a místostarosty:

ZO bylo seznámeno s projektem a mělo kdykoli možnost se s projektem blíže seznámit. Kapacita přízemí dle normy  je 92 míst (56 míst sál, 36 míst salonek). V 1. patře je další kapacita   -  (40 míst) dle normy.

Účinkující si budou moci těžší věci ponechat buďto v šatně a nebo při menší obsazenosti kulturní akce také v salonku.

J. Rosendorf  podává návrh na změnu projektu ÚT. V rámci úspor v budoucích letech při provozu navrhuje 3 větve – ne 1 (jak je v současném projektu).

Ohledně tohoto problému proběhne v nekratší době schůzka J. Rosendorfa s projektantem p. Ševčíkem.

Proč stavba nebyla předána 15. 8. 2010.

Odpověď:

Stavba z objektivních příčin získala měsíční skluz. Protože smlouva o dotaci byla podepsána až 13. 5. 2010

ZO zjistilo, že  ve Smlouvě o dílo s firmou VRBA s.r.o. chybí položka elektroinstalace, která byla avizována, že bude hrazena jako vícepráce.

Odpověď:

Položka elektroinstalace nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu v dotační části.

Usnesení č. 6

Pro:		9 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Usnesení č. 7

Pro:		9 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Zastupitelstvo dále požaduje, aby starostka a místostarosta projednali s firmou VRBA s.r.o. dodatečný pronájem sociálního zařízení v budově VÁHA.

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 6

Viz Usnesení č. 8

Pro:		9 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

ZO projednalo stížnost SDH – zcizení ochr. hasičského oděvu – kalhoty + obuv.

Zasedání ZO bylo přerušeno ve 22.10 hod., pokračování bude ve čtvrtek 16. 9. 2010 na OÚ ve Spešově. Sraz zastupitelů je v 17.30 hod. před budovou Multifunkčního domu.

Viz Usnesení č.  9

Pro:		9 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Chlupová,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Zasedání ukončila starostka Mgr. I. Holomková.

Pokračování zasedání 16. 9. 2010

Přítomni: I.Holomková, Z. Halas, J. Havránek,  J. Pavlů, M. Pernica, J. Rosendorf,

V. Šenk, S. Zouhar

Omluvena (pro nemoc): H. Chlupová

L. Chlupová, Jurák, Škaroupka, Procházka

Starostka obce zahájila zasedání a  přivítala přítomné.

Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 8 členů, 1 člen je omluven – zasedání je usnášenischopné.

Zastupitelé si prohlédli stav prací na rekonstrukci Multifunkčního obecního domu.

Zazdění dveří mezi salonkem a pohostinstvím p. Miadika není provizorní, ale v souladu s projektovou  dokumentací.

Starostka informovala zastupitele s odvoláním , které podal p. Miadik prostřednictví MěÚ Stavebního úřadu Blansko na Krajský úřad JmK Brno . Pan Miadik se odvolává proti rozhodnutí „Dodatečné povolení stavby prováděné v rozporu se stavebním povolením“ ve věci dodatečného povolení stavby ocelového stropu prováděné nad místností „salonek“ ve Spešově na pozemku p.č. 425/1. K uvedenému odvolání se obec vyjádří na MěÚ Blansko – odbor Stavební úřad.

Starostka obce projednala s firmou VRBA s.r.o. vícepráce na rekonstrukci Mult. obecního domu a seznámila zastupitele s Žádostí  firmy VRBA, s.r.o.  o prodloužení termínu realizace díla do 15. 10. 2010 z důvodu, že v průběhu realizace došlo ke krokům a dohodám, která závažně a výrazně ovlivnily možnosti provádní díla, rozsah prací i termín zahájení a dokončení.

Viz Usnesení č. 10

Pro:		7 hlasů Holomková, Havránek, Pavlů, Pernica, Rosendorf, Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	1 Halas

Dále přesně zopakovala, jak se postupovalo při projektech na rekonstrukci. Rekonstrukce byla rozdělena do 3 etap.

l. byla tzv. přípravná, která zahrnovala výměnu střechy a věnce.

II. tzv. dotační – práce dle rozpisu dotace do výše 2,4 mil. Kč z dotačního titulu.

III. dokončovací – zbývající nezbytné práce pro dokončení obecního domu až ke kolaudaci.

Firma VRBA při předložení nabídky na rekonstrukci postupovala přesně podle dotačního titulu. Tím pádem vznikly vícepráce

Elektroinstalace			239 917,- Kč vč. DPH

Zdravotechnika				451.739,- Kč vč. DPH

Omítky					338.645,- Kč vč. DPH

Vícepráce nejsou konečné

Firma VRBA s.r.o.  upozornila při kontrolním dnu 8. 7. 2010 na elektroinstalace, zdravotechniku a větší rozsah omítek. Na základě toho jsme si nechali posoudit stav elektroinstalace firmou FOJT, která pro obec zajišťuje údržbu VO a byl  vypracován rozpočet na elektroinstalaci. Na ostatní, až bude aktuální, rozpočet bude vypracován.

Viz Usnesení č. 10

Pro:		7 hlasů Holomková,Havránek, Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	1 hlas - Halas

Usnesení č. 11

Pro:		8 hlasů Holomková,Halas,Havránek, Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Místostarosta pan Halas sdělil zastupitelům, že pracovníkům firmy VRBA bylo umožněno bezplatné využívání sociálního zařízení v budově VÁHA – viz  protokol o předání staveniště.

S SDH i zastupiteli byla projednán problematika využívání objektu VÁHA pracovníky firmy VRBA. Místostarosta bude požadovat od firmy VRBA, s.r.o. alespoň náhradu za vodné,  stočné a úklid.

ZO projednalo s přítomnými zástupci SDH stížnost ohledně zcizení ochr. hasičského oděvu.

Dále pan Halas předložil ZO hodinové výkazy  pracovníků, které nejsou součástí položkového rozpočtu firmy VRBA s.r.o. na  Multifunkčním obecním domu.

Územní plán

Byl dokončen čistopis Územního plánu obce Spešov. Dokončení proběhlo bez problémů.

Viz Usnesení č. 12

Pro		 7 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	1 hlas Pavlů

Diskuse, různé

Starostka informovala ZO o ukončení pronájmu místnosti v l. poschodí OÚ ke konci září t.r.

ZO projednali instalaci ohřívače vody na WC v l. poschodí budovy OÚ – viz Usnesení č.13

Pro:		6 hlasů  Havránek,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	2 hlasy Holomková,Halas

ZO se zabývalo stížnostmi na hlučné noční hudební produkce na spešovském koupališti – viz Usnesení č.14

Pro		 8 hlasů Holomková,Halas,Havránek,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk,Zouhar

Proti:		0

Zdržel se:	0

Zastupitelé obce vznáší dotaz, proč dnešní zasedání je nahráváno místostarostou panem Halasem, proč nebyla podána informace o nahrávce před zasedáním.

I když je zasedání zastupitelstva obce veřejné, bylo by slušné na začátku zasedání informovat o nahrávání.

Odvolání starostky a místostarosty

Viz Usnesení č. 15

Pro:		0

Proti:		2 hlasy Halas,Zouhar

Zdržel se:	6 hlasů Holomková,Havránek,Pavlů,Pernica,Rosendorf,Šenk

Viz Usnesení č. 16

Pro:		3 hlasy Havránek,Pavlů,Rosendorf

Proti:		1 hlas  Holomková

Zdržel se:	4 hlasy Halas,Pernica,Šenk,Zouhar

U s n e s e n í

z  zasedání zastupitelstva obce 9. září 2010

Usnesení č. 1

ZO schvaluje:

Ověřovatelé zápisu:			St. Zouhar, V. Šenk

Mandátová komise:			J. Pavlů, M. Pernica, J. Rosendorf

Usnesení č. 2

Doplnění programu zasedání	:	Územní plán obce Spešov

Usnesení č. 3

Doplnění programu zasedání:	Odvolání starostky a místostarosty

Usnesení č. 4

ZO schvaluje Program zasedání.

Usnesení č. 5

ZO upravuje Usnesení č. 4 z minulého zasedání ZO dne 9. 9. 2010

ZO konstatuje, že došlo k porušení kupní smlouvy v tom, že stavba nebyla protokolárně fyzicky převzata obcí od prodávajícího pana Vaňka, tak jak ukládá kupní smlouva.

Usnesení č. 6

ZO zjistilo, že ve Smlouvě o dílo s firmou VRBA, s.r.o. ze dne  chybí položka elektroinstalace, která byla avizována, že bude hrazena jako vícepráce.

Pověřujeme starostku obce k projednání této skutečnosti s právníky a s firmou VRBA, s.r.o. a současně zastupitelstvo obce žádá od firmy VRBA s.r.o. vyjmenování a vyčíslení všech provedených a očekávaných víceprací v budově Multifunkčního obecního domu.

Usnesení č. 7

ZO požaduje od starostky a místostarosty obce vyčíslení všech prací, které byly prováděny  pracovníky obce na Multifunkčním obecním domě od 14. 4. 2010 k dnešnímu datu.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.

Usnesení č. 9

ZO souhlasí s ukončením zasedání ZO a pokračováním 16. 9.  2010 v 18.00 hod. na OÚ.

16. 9. 2010

Usnesení č.  10

ZO nesouhlasí s žádostí firmy VRBA s.ro. Blansko ze dne 13. 9. 2010 o prodloužení termínu realizace díla – rekonstrukce Multifunkčního obecního domu Spešov.

Usnesení č. 11

ZO nesouhlasí s úhradou avizovaných víceprací ve výši 1,1 mil. Kč oproti Smlouvě o dílo s firmou VRBA s.r.o. Blansko ze dne 13. 4. 2010.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Spešov vydává Územní plán Spešov, včetně jeho odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje pořízení ohřívače vody na WC v l. poschodí budovy OÚ.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje, že noční hudební produkce  na koupališti Spešov musí provozovatel koupaliště řádné nahlásí a nechat schválit na OÚ.

Usnesení č. 15

ZO odvolává starostku obce Spešov				Usnesení nepřijato

Usnesení č. 16

ZO odvolává místostarostu obce Spešov			Usnesení nepřijato

Mgr. Ivana  H o l o m k o v á

starostka

Zdeněk  H a l a s

místostarosta

Zapsala:

N. Semotamová

Ověřovatelé:

St. Zouhar

V. Šenk